9. Gestión del proyecto:

# 9.1. Metodología:

Para el desarrollo de Swapply, se ha adoptado una metodología de trabajo híbrida que combina la estructura formal del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) con prácticas ágiles para la gestión de tareas y el flujo de trabajo diario.

Enfoque Ágil con Kanban Como núcleo de la gestión operativa del equipo, se utiliza la metodología Kanban. Esta elección permite visualizar el flujo de trabajo en tiempo real, limitar el trabajo en curso y maximizar la eficiencia del equipo. Para la implementación práctica de este método, se emplea la herramienta GitHub Projects, donde se mantiene un tablero Kanban digital accesible para todos los integrantes.

El tablero se estructura en columnas que reflejan el estado de las tareas (por ejemplo: Backlog, En Progreso, En Revisión, Hecho), permitiendo:

- Transparencia: Todo el equipo conoce el estado de cada tarea y quién es el responsable.

- Flexibilidad: Permite reorganizar prioridades rápidamente si surgen cambios o imprevistos durante el desarrollo.

- Control de Flujo: Facilita la identificación de cuellos de botella antes de que se conviertan en problemas críticos.

Aunque la gestión diaria es ágil, el proyecto respeta una estructura de ingeniería secuencial para garantizar la solidez técnica del producto. El desarrollo avanza a través de fases claramente definidas, asegurando que cada etapa tenga sus entregables y objetivos cumplidos antes de proceder a la siguiente:

- Análisis: Definición exhaustiva de requisitos funcionales y no funcionales, identificación de actores y análisis de riesgos técnicos.

- Diseño: Elaboración de la arquitectura del sistema, modelado de la base de datos, diagramas UML y diseño de la experiencia de usuario (UX/UI).

- Desarrollo: Implementación iterativa del backend (API, seguridad) y frontend (vistas, integración), integrando funcionalidades clave como el sistema de trueque y chat.

- Pruebas: Ejecución de pruebas unitarias, de integración, de usabilidad y de aceptación para asegurar la calidad antes del despliegue.

- Implementación y Mantenimiento: Despliegue en el entorno real y monitorización continua para la corrección de errores y mejoras futuras.

Esta combinación asegura que Swapply se beneficie de la agilidad en la ejecución diaria sin perder el rigor necesario en la documentación, diseño y arquitectura del software.

# 9.2. Gestión de riesgos:

La gestión de riesgos en Swapply se aborda desde una perspectiva preventiva, identificando amenazas potenciales tanto a nivel técnico como de gestión del proyecto. A continuación, se detallan los riesgos principales detectados durante la fase de análisis y las estrategias de mitigación implementadas en el diseño del sistema.

## 9.2.1. Riesgos Técnicos

- Riesgo de Confianza y Fraude entre Usuarios: Dado que Swapply se basa en el intercambio entre pares, existe el riesgo inherente de usuarios malintencionados o perfiles falsos.

  - Estrategia de Mitigación: Se ha definido un Subsistema de Identidad y Reputación robusto. A nivel funcional, se impone el Registro Institucional para garantizar la identidad real de los alumnos. Además, el sistema hace obligatoria la valoración mutua tras cada transacción para construir un historial de reputación transparente.

- Riesgo de Rendimiento y Sobrecarga (Cuellos de Botella): El cálculo de cadenas de trueque (A->B->C) implica una alta complejidad computacional que podría bloquear el sistema si aumenta el número de usuarios.

  - Estrategia de Mitigación: La arquitectura del sistema ha sido diseñada específicamente para contrarrestar esto mediante un enfoque Orientado a Servicios (SOA) y Dirigido por Eventos. El uso de un bus de eventos asíncrono desacopla los procesos, evitando que los cálculos complejos bloqueen la experiencia del usuario.

- Riesgo de Integridad en el Matching Multilateral: La complejidad de relacionar deseos y pertenencias entre múltiples usuarios podría generar errores en los datos o "ciclos infinitos".

  - Estrategia de Mitigación: Se ha adoptado un modelo de persistencia híbrido. Mientras los datos transaccionales residen en una base de datos relacional estándar, la lógica de emparejamiento se delega a una Base de Datos Orientada a Grafos, optimizada para manejar estas relaciones complejas de forma eficiente y segura.

## 9.2.2. Riesgos del Proyecto

- Desviación del Alcance (Scope Creep): Existe el riesgo de que la incorporación continua de nuevas ideas retrase la entrega del prototipo final.

  - Estrategia de Mitigación: Se aplicará rigurosamente el procedimiento de Control de Cambios definido en el apartado 9.4, evaluando el impacto de cualquier nueva funcionalidad antes de su aprobación. Asimismo, el uso del tablero Kanban permite visualizar claramente si el trabajo en curso excede la capacidad del equipo.

- Pérdida de Datos o Trabajo: Fallos en la coordinación del código entre los 11 integrantes del equipo.

  - Estrategia de Mitigación: Uso de Integración Continua y control de versiones mediante GitHub, asegurando que siempre exista una versión estable del proyecto disponible en la nube.

## 9.2.3. Riesgos Económicos

- Fallos o Inconsistencias en Pagos Mixtos (SwapCoins): Existe el riesgo de que una transacción falle (por ejemplo, se descuenten monedas, pero no se registre el trueque).

  - Estrategia de Mitigación: Implementación de transacciones ACID en el Subsistema Económico para garantizar la atomicidad. Si una parte del intercambio falla (ej. stock no disponible), se revierten automáticamente todos los cambios financieros (rollback), asegurando que ningún usuario pierda sus monedas.

# 9.3. Control de calidad:

El objetivo principal de la estrategia de control de calidad es garantizar que el prototipo desarrollado cumple con los requisitos funcionales definidos y transmite de forma sólida la propuesta de valor de Swapply. Para ello, se han establecido cuatro actividades de aseguramiento de la calidad (QA).

## 9.3.1. Verificación y Validación de Casos de Uso

Se realizará una revisión técnica exhaustiva de todos los Casos de Uso definidos en la Arquitectura (Sección 6.3) para asegurar su trazabilidad y completitud.

- Consistencia Lógica: Se verificará que no existan contradicciones en la lógica de negocio, especialmente en procesos complejos como el Matching y la Gestión de Transacciones.

- Cobertura de Escenarios: Se comprobará que los casos de uso cubren tanto el "camino feliz" (flujo ideal) como los flujos alternativos y de excepción (ej. gestión de errores al publicar un producto o fallos en la validación local).

- Alineación con Requisitos: Se validará que cada caso de uso implementado responde fielmente a los Requisitos Funcionales (RF) establecidos en la fase de análisis.

## 9.3.2. Pruebas de Usabilidad (UX)

Dada la naturaleza social de la aplicación, es crítico evaluar la interacción del usuario con el sistema. Se ejecutarán pruebas básicas con usuarios externos al equipo de desarrollo para evaluar:

- Claridad en Tareas Críticas: Se medirá la facilidad con la que un usuario nuevo puede completar tareas clave: Publicar un producto, Configurar filtros de búsqueda y Proponer un intercambio.

- Comprensión del Modelo: Se verificará si el usuario entiende conceptos propios de Swapply, como la distinción del "Perfil Dual" (Bienes vs. Servicios) o el funcionamiento de las valoraciones.

3. Auditoría de Flujos de Navegación. Se controlará la integridad del flujo de navegación entre pantallas para asegurar que la experiencia sea intuitiva y sin callejones sin salida.

- Transiciones: Verificación del paso correcto entre estados (ej. de Lista de Productos a Detalle y de ahí a Solicitud de Match).

- Accesibilidad de Funciones: Asegurar que las funcionalidades transversales, como el acceso a la Wallet de SwapCoins o al perfil de usuario, sean accesibles desde los puntos adecuados de la navegación sin interrumpir el flujo principal de trueque.

## 9.3.4. Auditoría Estética y de Uniformidad (UI)

Además, se realizará una revisión del estilo visual para garantizar una presentación profesional, coherente y atractiva de cara a posibles inversores.

- Coherencia Visual: Se revisará que la paleta de colores, tipografías e iconografía se mantengan uniformes en todos los módulos (Gestión de Usuarios, Inventario, Notificaciones), reforzando la identidad de marca de Swapply.

- Fidelidad al Prototipo: Se comprobará que la implementación final respeta los diseños de interfaz (UI) aprobados en la fase de diseño.

## 9.3.5. Pruebas Técnicas y de Rendimiento

Finalmente, más allá de la calidad funcional, se asegurará la robustez del código mediante la ejecución de las pruebas definidas en el Plan de Trabajo:

- Pruebas Unitarias y de Integración: Se verificará el correcto funcionamiento de los componentes críticos del backend, asegurando que la comunicación entre los subsistemas (ej. del Bus de Eventos a la Base de Datos de Grafos) no genera errores silenciosos.

- Pruebas de Carga: Para mitigar el "Riesgo de Rendimiento" identificado en el apartado 9.2, se simularán escenarios de alta concurrencia en el algoritmo de matching para garantizar que el sistema responde adecuadamente y no se bloquea ante múltiples cadenas de trueque simultáneas.

# 9.4. Gestión de cambios:

Dada la naturaleza evolutiva del desarrollo de software y el tamaño del equipo (11 integrantes), es previsible que surjan nuevos requerimientos o modificaciones al alcance inicial durante la construcción del prototipo. Para mitigar el riesgo de Scope Creep (alcance no controlado) y garantizar la coherencia arquitectónica de la plataforma, se ha definido el siguiente Procedimiento Formal de Control de Cambios:

1. Identificación y Propuesta. Cualquier modificación sugerida (ya sea una nueva funcionalidad, una alteración en la base de datos o un ajuste en la interfaz) debe ser formalizada antes de su implementación.

- Solicitud: El cambio se debe proponer claramente, identificando si se trata de una corrección de error (bugfix), una mejora (enhancement) o una nueva característica.

- Contexto: Se debe especificar qué componente del sistema se ve afectado (ej. Subsistema de Matching, Módulo de Autenticación).

2. Análisis de Impacto y Viabilidad. Antes de aprobar cualquier solicitud, el equipo evaluará las consecuencias de introducir el cambio en el ecosistema de Swapply:

- Impacto Técnico: ¿Afecta la modificación a la integridad de la base de datos híbrida o a la comunicación asíncrona entre servicios?

- Coste Temporal: Se estimará el tiempo de desarrollo necesario y si dicha inversión pone en riesgo los plazos de entrega definidos en el cronograma.

3. Toma de Decisiones y Resolución. Basándose en el análisis anterior, el equipo decidirá de forma consensuada:

- Aprobar: Si el cambio aporta valor significativo a la propuesta de trueque y es viable técnicamente.

- Rechazar o Posponer: Si el cambio desvirtúa el objetivo principal o compromete la estabilidad del prototipo.

4. Documentación y Trazabilidad. Para evitar confusiones durante el desarrollo distribuido, se mantendrá un registro estricto de las decisiones:

- Registro de Cambios: Se documentarán las modificaciones aprobadas, su justificación y el responsable asignado.

- Control de Versiones: Se utilizará GitHub para vincular los commits de código con las tareas o issues correspondientes, asegurando una trazabilidad completa desde la propuesta hasta el código final.

5. Verificación (Pruebas de Regresión). Una vez implementado el cambio, se realizarán pruebas específicas para garantizar que la nueva funcionalidad opera correctamente y, crucialmente, que no ha introducido errores en módulos preexistentes (efecto dominó).

Este procedimiento asegura que Swapply evolucione de manera ordenada, protegiendo la calidad del código y garantizando que el equipo se mantenga alineado con los objetivos estratégicos del proyecto.

# 9.5. Comunicación:

La gestión de la comunicación es un factor crítico en Swapply debido al tamaño del equipo de desarrollo (11 integrantes) y la interdependencia entre los distintos subsistemas (Matching, Economía, Identidad). Para garantizar la fluidez informativa y evitar la formación de silos de conocimiento, se ha establecido un plan de comunicación estructurado en tres niveles.

## 9.5.1. Comunicación Interna y Gestión de Tareas (Nivel Operativo)

El núcleo de la comunicación diaria del equipo se centraliza en la plataforma GitHub, que actúa como la "fuente única de verdad" del proyecto.

- Tablero Kanban Digital: Toda actualización de estado sobre una tarea (desde Backlog hasta Hecho) debe reflejarse inmediatamente en el tablero de GitHub Projects. Esto elimina la necesidad de correos o mensajes constantes preguntando "¿cómo vas con esto?", ya que el estado del proyecto es visible en tiempo real para los 11 miembros.

- Trazabilidad en Issues: Las discusiones técnicas, dudas sobre requisitos o reportes de bugs se gestionan a través de Issues y comentarios en los Pull Requests. Esto asegura que las decisiones técnicas queden documentadas en el contexto del código y no se pierdan en chats informales.

## 9.5.2. Coordinación y Seguimiento (Nivel Táctico)

Dada la metodología híbrida adoptada, se establecen puntos de control síncronos para alinear al equipo y mitigar riesgos:

- Reuniones de Sincronización: Se realizan sesiones periódicas para revisar el avance del cronograma, identificar bloqueos en el desarrollo (ej. dependencias entre el frontend y la API del backend) y redistribuir la carga de trabajo si fuera necesario.

- Gestión de Conflictos: Se fomenta una comunicación abierta para resolver discrepancias, especialmente en puntos críticos como la integración de la base de datos híbrida o la definición de las reglas de negocio del trueque.

## 9.5.3. Comunicación Externa y Entregables (Nivel Estratégico)

Este nivel abarca la interacción con los stakeholders principales (profesorado/evaluadores) y la presentación del producto final.

- Repositorio de Documentación: Se mantiene una estructura de carpetas organizada en la nube (con secciones claras como Alcance, Arquitectura, Plan de Trabajo) para asegurar que la documentación entregada sea siempre la versión más reciente y coherente con el código desarrollado.

- Presentación de Resultados: La comunicación del valor del producto se apoyará en los prototipos de alta fidelidad y en la demostración de los flujos principales (Registro, Match, Wallet), asegurando una narrativa visual sólida para la defensa del proyecto.