7. Plan de Trabajo - SWAPPLY

## 7.2. Cronograma Gantt

El cronograma Gantt refleja la distribución temporal de todas las fases y tareas del proyecto desde el inicio de noviembre de 2025 hasta el 1 de junio de 2026, un período de aproximadamente 6 meses.

Principales características del Gantt:

- Las barras de color representan el rango temporal de cada actividad.

- Las dependencias se indican mediante flechas o líneas de conexión entre tareas.

- Los hitos (milestones) se marcan como puntos clave de decisión o entrega.

- Las solapamientos entre fases indican trabajo paralelo (ej.: diseño y primeras pruebas de integración conceptual, desarrollo e integración continua).

file:///C:/Users/smdel/Downloads/Gantt.pdf

Desglose temporal aproximado:

| Fase | Período | Duración |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Nov 30 – Dic 29 | ~4 semanas |
| Diseño | Dic 6 – Ene 26 | ~8 semanas |
| Desarrollo | Feb 1 – Abr 17 | ~11 semanas |
| Pruebas | Ene 31 – May 11 | ~14 semanas (solapadas) |
| Implementación | May 11 – Jun 1 | ~3 semanas |
| Mantenimiento | Jun 1 en adelante | Continuo |