4. Alcance del Proyecto

4.3. Entregables principales

A continuación se presentan los entregables previstos del proyecto Swapply, junto con sus fechas estimadas de entrega. Estos entregables están coordinados con el plan de trabajo general del equipo y representan los hitos clave del desarrollo.

Hito H1 – Documento de Requisitos y Análisis (Final de diciembre)

Entregables:

- Especificación de requisitos funcionales y no funcionales.

- Análisis de riesgos del proyecto.

- Modelo de casos de uso completo.

- Documento de requisitos validado.

Hito H2 – Diseño del Sistema (Final de enero)

Entregables

- Documento de arquitectura del sistema.

- Diseño de APIs y esquema de autenticación/gestión de sesiones.

- Modelo de base de datos (DER + esquema lógico).

- Diagramas UML (clases, secuencia, actividades…).

- Prototipos de interfaz de usuario (wireframes o mockups).

- Diseño técnico consolidado y aprobado.

Hito H3 – Primera Versión Funcional (Mitad de abril)

Entregables:

- Backend implementado (lógica de negocio, APIs, seguridad).

- Frontend implementado e integrado con el backend.

- Funcionalidades clave operativas:

- Sistema de intercambio de productos/servicios.

- Chat entre usuarios.

- Sistema de valoraciones y opiniones.

- Notificaciones básicas.

- Integración continua configurada.

- Primera versión funcional del sistema (versión alfa).

Hito H4 – Validación y Pruebas (Mitad de mayo)

Entregables:

- Pruebas unitarias y de integración.

- Informe de pruebas de usabilidad.

- Pruebas de rendimiento/carga y reporte de resultados.

- Corrección de errores críticos y mejora de estabilidad.

- Sistema validado y estable (versión beta).

Hito H5 – Despliegue y Publicación (Principio de junio)

Entregables:

- Configuración de servidor o infraestructura en la nube.

- Base de datos desplegada en entorno de producción.

- Dominio y certificado SSL configurados.

- Versión v1.0 de Swapply desplegada para uso real (1 junio).

- Publicación oficial de la plataforma.

Fase de Mantenimiento (Desde publicación)

Entregables:

- Correcciones menores tras el despliegue.

- Mejoras de rendimiento.

- Incorporación de pequeños añadidos (p. ej., verificación de identidad).

- Monitorización de seguridad y actividad.